АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРЯЙНОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 февраля 2018г. №12

Об  организации  и  проведении

противопаводковых   мероприятий

на  территории    Горяйновского                                                                                             сельсовета  в 2018 году

В соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Курской  области  от 08.02.2018г

№ 34-рг  «Об организации и проведении  противопаводковых  мероприятий  на  территории Курской  области в  2018 году» и в   целях  своевременной  подготовки  к  обеспечению  безаварийного   пропуска  паводковых       вод , недопущения  чрезвычайных  ситуаций  вследствие  весеннего  половодья      на    территории    Горяйновского  сельсовета  Поныровского   района   в  2018 году:

1.  Утвердить   План  мероприятий  по безаварийному  пропуску  паводковых вод

на     территории    Горяйновского    сельсовета   Поныровского   района  в   весенний

период  2018 года (приложение  №1).

2.    Утвердить  состав   по подготовке  и  контролю  пропуска  паводковых  вод на

территории  Горяйновского     сельсовета    Поныровского  района (приложение  №  2).

3.    Контроль за   исполнением   настоящего  распоряжения  оставляю  за собой.

Глава    Горяйновского   сельсовета                                       С.А. Сасина

Приложение   №  1

УТВЕРЖДЁН

распоряжением  главы   администрации

Горяйновского  сельсовета  Поныровского

района    от  28.02.2018г.  за  №12

ПЛАН

мероприятий  по безаварийному  пропуску  паводковых     вод    на  территории

на  территории   Горяйновского  сельсовета   Поныровского  района  в  весенний

период  2018 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные исполнители | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить состояние прудов, плотин и мостов. Обеспечить безаварийный спуск паводковых вод. | Глава сельсовета, руководители предприятий | До 05.03.2018г. |
| 2. | Очистить пропускные трубы под автодорогами от снега и льда. | Глава сельсовета, руков. предприятий | До 05.03.2018г. |
| 3. | Определить зоны затопления, места переправ. | Комиссия по ЧС и ОПБ | До 05.03.2018г. |
| 4. | Предприятиям, жителям сельсовета провести очистку от снега и льда крыши жилых домов и зданий. | Руководители предприятий, организаций, учреждений. | До 10.03.2018г. |
| 5. | Подготовить водопроводное хозяйство к работе в условиях весеннего паводка для обеспечения водой населения. | Администрация сельсовета | До 15.03.2018г. |
| 6. | Обеспечить дежурство и поддержание общественного порядка в местах переправ и зон затопления, а также сохранность имущества в этих зонах. | Комиссия по ЧС и ОПБ | На период весеннего паводка |
| 7. | Укрепить переправы на местах затопления: - мосты с. Горяйново, д. Цуриково - переходы с. Воробьёвка, д.Заболотское | Администрация сельсовета, руководители хоз. субъектов | По необходимости |
| 8. | Создать резервный запас ГСМ для проведения спасательных и аварийно- восстановительных работ. | Руководители хозяйствующих субъектов | На период весеннего паводка |
| 9. | Обязать руководителей объектов экономики, имеющих водозаборные скважины, провести работы по предотвращению попадания загрязнённых паводковых вод в подземный водоносный горизонт. | Начальник ГОЧС | До начала весеннего паводка |
| 10. | Создать запас медикаментов, топлива и других материалов в ФАП. | Работник ФАП | До начала паводка |
| 11. | Обязать руководителей объектов экономики, главу сельсовета провести работы по предотвращению затопления шахтных колодцев и водозаборов, в случае затопления провести очистку и хлорирование, для чего иметь запас хлорной извести. | Глава сельсовета, руководители объектов экономики | До начала паводка |

Приложение   №  2

УТВЕРЖДЁН

Распоряжением  главы  Горяйновского

сельсовета   Поныровского    района

от  28 февраля  2018 года  за  №  12

С О С Т А В

комиссии  по подготовке  и контролю  пропуска  паводковых  вод  на   территории

Горяйновского   сельсовета   Поныровского  района  на  2018  год

| № п/п | Ф. И. О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сасина Светлана Алексеевна | Глава Горяйновского сельсовета, председатель комиссии; |
| 2. | Сасин Анатолий Иванович | Начальник участка №3 ООО «Курск-Агро», член комиссии; |
| 3. | Дубинин Иван Николаевич | Участковый инспектор Поныровского РОВД, член комиссии; |
| 4. | Боева Светлана Александровна | Директор МКУ «Отдел хозобслуживания» Горяйновского сельсовета, член комиссии. |
| 5. | Лепина Людмила Александровна | Фельдшер Горяйновского ФАП, член комиссии. |